ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL

Notion personal

"con esteroides"

Workspace personal de notas, documentos y bases de datos

Stack: Next.js · BlockNote · Postgres (Neon) · Drizzle · Vercel

Documento guía para el desarrollo con Claude Code

Autor: Juanca  ·  Versión 1.0  ·  Octubre 2026

Contenido

# 1. Cómo debe usar Claude Code este documento

Este documento es la fuente de verdad del proyecto. Claude Code debe leerlo completo antes de escribir código y volver a él al iniciar cada fase. Si una decisión de implementación no está cubierta aquí, debe elegir la opción más simple coherente con los principios de la sección 2 y documentarla en docs/DECISIONS.md.

## 1.1 Reglas de trabajo

- Trabajar fase por fase según la sección 11 (Roadmap). No empezar una fase sin cerrar los criterios de aceptación de la anterior.

- Cada funcionalidad tiene un ID (ej. ED-012). Usar ese ID en commits, ramas y comentarios: feat(ED-012): bloque toggle.

- Prioridades: P0 = imprescindible para el MVP; P1 = siguiente iteración; P2 = mejora "con esteroides" posterior.

- Mantener un archivo docs/PROGRESS.md con la lista de IDs y su estado (pendiente / en curso / hecho / descartado).

- El esquema de base de datos de la sección 6 es el contrato. Todo cambio pasa por una migración de Drizzle (drizzle-kit generate) y se refleja en este documento o en DECISIONS.md.

- Antes de cerrar cualquier tarea: npm run lint, npm run typecheck, npm run test y npm run build deben pasar.

- No introducir dependencias nuevas sin justificarlo en DECISIONS.md. Preferir lo que ya está en el stack.

- Toda la UI en español (con i18n preparado para inglés en el futuro).

- No copiar marca, nombre, logotipo ni assets de Notion. Se replica la funcionalidad, no la identidad visual.

## 1.2 Archivo CLAUDE.md

En la raíz del repositorio debe existir un CLAUDE.md corto que apunte a este documento y resuma las convenciones. Contenido sugerido:

# Proyecto: Notion personal

Especificación completa: docs/SPEC.docx (o docs/SPEC.md, versión convertida).

Estado: docs/PROGRESS.md · Decisiones: docs/DECISIONS.md

## Comandos

npm run dev | build | lint | typecheck | test | test:e2e | db:generate | db:migrate | db:studio

## Convenciones

- TypeScript estricto, sin any. Server Components por defecto; "use client" solo donde haga falta.

- Mutaciones vía Server Actions en src/server/actions; lectura vía funciones en src/server/queries.

- Validar toda entrada con Zod. Verificar sesión en TODA action/route (requireUser()).

- Commits: tipo(ID): descripción  -> feat(DB-004): vista tablero

- Al terminar una tarea: lint + typecheck + test + build deben pasar.

Sugerencia: convierte este Word a Markdown (pandoc SPEC.docx -o docs/SPEC.md) y guárdalo en el repo. Claude Code lee Markdown de forma más eficiente que .docx.

# 2. Visión y principios

## 2.1 Qué es

Una aplicación web personal (un solo usuario) que replica las capacidades de Notion — páginas anidadas, editor de bloques, bases de datos con múltiples vistas, plantillas, búsqueda — y las amplía con funcionalidades que Notion no tiene o resuelve mal: grafo de conocimiento, notas diarias, repetición espaciada, IA sobre todo el workspace, automatizaciones potentes, API propia para n8n, recordatorios push reales, diagramas y dibujo integrados, y control total de los datos.

## 2.2 Principios de diseño

- Single-user primero, multi-usuario posible. El esquema incluye workspace_id y user_id para no cerrar la puerta, pero la UI y la lógica asumen un único dueño. No se implementan permisos por página ni colaboración en tiempo real.

- Velocidad percibida. Actualizaciones optimistas, autosave con debounce, navegación instantánea entre páginas, virtualización en listas largas. Objetivo: abrir una página en < 300 ms con la base de datos despierta.

- Keyboard-first. Todo accesible por teclado: paleta de comandos (Ctrl/Cmd+K), menú "/", atajos Markdown, navegación por bloques.

- Los datos son tuyos. Exportación total en cualquier momento (Markdown, JSON, PDF, DOCX) y backups automáticos.

- Simple por dentro. Una sola app Next.js desplegada en Vercel, una sola base Postgres. Nada de microservicios.

- Progresivo. Construir un MVP sólido (P0) y añadir capas. Cada fase deja la app usable.

## 2.3 Qué queda fuera (explícitamente)

- Colaboración en tiempo real multi-cursor y edición simultánea de varios usuarios.

- Permisos granulares, equipos, invitados, facturación.

- Apps móviles nativas (se cubre con PWA instalable).

- Edición offline completa con sincronización bidireccional en la primera versión (queda como P2, ver PW-004).

# 3. Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Motivo / notas |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js (App Router, última estable) + React + TypeScript estricto | SSR/RSC, Server Actions, despliegue nativo en Vercel. |
| Editor | BlockNote (@blocknote/core, @blocknote/react, @blocknote/mantine o @blocknote/shadcn) | Editor de bloques estilo Notion sobre ProseMirror/TipTap. Extensible con bloques, estilos e inline content personalizados. |
| Editor (extras) | Paquetes XL de BlockNote: multi-column, exportadores PDF/DOCX, IA | Licencia GPL-3.0 o comercial. Para uso personal no publicado como producto cerrado, GPL es suficiente (ver sección 13). |
| Base de datos | Postgres en Neon (rama production) | JSONB para documentos y valores de propiedades; búsqueda full-text nativa; extensiones pg_trgm y vector (pgvector). |
| ORM / migraciones | Drizzle ORM + drizzle-kit | Tipado end-to-end, SQL cercano, migraciones versionadas. |
| Driver | @neondatabase/serverless (según indique el skill de Neon) | HTTP para consultas simples desde funciones serverless; WebSocket/Pool cuando se necesiten transacciones interactivas. |
| Autenticación | Better Auth (gestionado por Neon si está disponible en el proyecto; si no, Better Auth autoalojado) | Email + contraseña, passkeys y TOTP 2FA. Registro deshabilitado tras crear el usuario dueño. |
| Archivos | Object Storage de Neon (5 GB) o Vercel Blob / Cloudflare R2 | Imágenes, PDFs, adjuntos, covers. Subida directa con URL firmada. |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui (Radix) + lucide-react | Componentes accesibles y personalizables. |
| Estado cliente | Zustand (UI) + TanStack Query (datos de servidor en cliente) | Cache, invalidación y updates optimistas. |
| Tablas de BD | TanStack Table + TanStack Virtual | Vistas tabla con miles de filas, redimensionado, columnas fijas. |
| Drag & drop | dnd-kit | Sidebar, tablero kanban, reordenar propiedades y vistas. |
| Paleta de comandos | cmdk | Ctrl/Cmd+K: búsqueda y acciones. |
| Calendario / timeline | Componentes propios sobre date-fns (o FullCalendar si se justifica) | Vistas calendario y línea de tiempo. |
| Gráficos | Recharts | Vista "Gráfico" de bases de datos y dashboards. |
| Matemáticas | KaTeX | Ecuaciones en línea y en bloque. |
| Código | Shiki | Resaltado de sintaxis en bloques de código. |
| Diagramas | Mermaid | Bloque de diagramas desde texto. |
| Dibujo | Excalidraw (@excalidraw/excalidraw) | Bloque de pizarra a mano alzada. |
| Fórmulas | Motor propio (parser con Chevrotain o escrito a mano) + evaluador en TS | Sintaxis compatible con fórmulas de Notion 2.0. |
| Fechas recurrentes | rrule | Recordatorios y plantillas recurrentes. |
| IA | Claude API vía Vercel AI SDK (ai, @ai-sdk/anthropic) | Streaming, tool calling. Embeddings con Voyage AI u otro proveedor (Claude no genera embeddings). |
| Validación | Zod | Entradas de actions, API y formularios. |
| Notificaciones | Web Push (VAPID, librería web-push) + email opcional (Resend) | Recordatorios reales en escritorio y móvil. |
| Jobs programados | Vercel Cron Jobs | Recordatorios, plantillas recurrentes, backups, embeddings pendientes. |
| Testing | Vitest (unit), Playwright (E2E) | Motor de fórmulas y filtros con cobertura alta. |
| Calidad | ESLint, Prettier, TypeScript strict, Husky + lint-staged |  |
| Despliegue | Vercel (producción + previews) · Neon branches para previews |  |

# 4. Arquitectura general

## 4.1 Vista de alto nivel

┌──────────────────────────── Navegador / PWA ────────────────────────────┐

│  Next.js (React)  ·  BlockNote  ·  TanStack Query  ·  Zustand            │

│  Service Worker (cache, push)  ·  IndexedDB (cache local, cola offline)  │

└───────────────▲──────────────────────────────────────▲──────────────────┘

│ RSC / Server Actions                  │ REST /api/v1 (tokens)

┌───────────────┴────────────── Vercel ────────────────┴──────────────────┐

│  App Router: páginas RSC · Server Actions · Route Handlers               │

│  Capa de dominio: src/server/{queries,actions,services}                  │

│  Motores: fórmulas · filtros/orden · rollups · automatizaciones          │

│  Vercel Cron: recordatorios · recurrentes · backups · embeddings         │

└──────┬───────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┘

│ Drizzle + driver Neon │ SDK storage           │ HTTPS

┌──────▼──────┐        ┌───────▼────────┐     ┌───────▼──────────────────┐

│ Neon        │        │ Object Storage │     │ Claude API · Voyage      │

│ Postgres    │        │ (archivos)     │     │ Web Push · Resend · n8n  │

└─────────────┘        └────────────────┘     └──────────────────────────┘

## 4.2 Capas del servidor

- Rutas (`src/app`): solo componen UI y llaman a queries. Sin lógica de negocio.

- Queries (`src/server/queries`): lecturas tipadas. Siempre filtran por workspace_id del usuario autenticado.

- Actions (`src/server/actions`): mutaciones con "use server". Patrón: requireUser() → validar con Zod → llamar a un service → revalidatePath/Tag → devolver resultado tipado { ok, data } | { ok:false, error }.

- Services (`src/server/services`): lógica de dominio reutilizable por actions, API REST, cron y automatizaciones (ej. pageService.create, databaseService.queryView).

- Engines (`src/lib/engines`): código puro y testeable sin dependencias de BD — formula, filter, sort, rollup, group, rrule, markdown.

- API pública (`src/app/api/v1`): Route Handlers autenticados con token personal (Bearer). Reutilizan services.

## 4.3 Flujo de guardado del editor

- BlockNote emite onChange. El cliente guarda el documento en estado local y en IndexedDB (protección ante cierre accidental).

- Debounce de 800 ms (y guardado forzado al salir de la página o perder foco) → Server Action savePageContent(pageId, content, baseVersion).

- El servidor compara baseVersion con pages.version. Si coincide: guarda, incrementa versión, extrae content_text, actualiza backlinks y menciones, marca embedding como pendiente. Si no coincide (otra pestaña/dispositivo editó): devuelve conflicto y el cliente ofrece recargar o sobrescribir.

- Cada 10 minutos de edición activa, o al cerrar la sesión de edición, se crea un snapshot en page_versions.

- Indicador de estado en la cabecera: "Guardando…", "Guardado", "Sin conexión — cambios en cola".

## 4.4 Consulta de bases de datos

Las filas de una base de datos son páginas (pages.kind = row). Sus valores viven en pages.properties (JSONB, clave = id de propiedad). Las relaciones viven en relation_links. Para una vista:

- Se carga la definición: propiedades + configuración de la vista (filtros, orden, agrupación).

- Los filtros y ordenamientos sobre propiedades almacenadas se traducen a SQL (operadores JSONB, índices GIN) en databaseService.queryView.

- Fórmulas, rollups y filtros sobre ellos se calculan en el servidor en TypeScript sobre el conjunto ya filtrado por SQL. Resultados cacheados en pages.computed e invalidados al cambiar dependencias.

- Paginación por cursor (100 filas por página) y virtualización en el cliente.

## 4.5 Estructura de carpetas

/

├─ CLAUDE.md

├─ docs/ SPEC.md · PROGRESS.md · DECISIONS.md

├─ drizzle/                    # migraciones generadas

├─ public/ manifest.webmanifest · icons/ · sw.js

├─ src/

│  ├─ app/

│  │  ├─ (auth)/login/ · setup/          # setup = crear usuario dueño la 1ª vez

│  │  ├─ (app)/layout.tsx               # sidebar + topbar + providers

│  │  ├─ (app)/[pageId]/page.tsx        # página / base de datos

│  │  ├─ (app)/today/ · graph/ · inbox/ · review/ · trash/ · settings/

│  │  ├─ p/[slug]/                      # páginas publicadas (públicas)

│  │  └─ api/ auth/[...all] · v1/ · cron/ · upload/ · webhooks/ · ai/

│  ├─ components/

│  │  ├─ ui/                            # shadcn

│  │  ├─ editor/                        # BlockNote + bloques custom

│  │  ├─ database/ views/{table,board,list,gallery,calendar,timeline,chart,map,feed}

│  │  ├─ sidebar/ · command-palette/ · page-header/ · peek/

│  ├─ server/ db/{schema/*.ts,index.ts} · queries/ · actions/ · services/ · auth.ts

│  ├─ lib/ engines/{formula,filter,sort,rollup,group} · utils/ · validators/

│  ├─ hooks/ · stores/ · types/

├─ tests/ unit/ · e2e/

├─ neon.ts · drizzle.config.ts · vercel.json (crons)

# 5. Configuración inicial: Neon, BlockNote y Vercel

## 5.1 Neon (pasos indicados por Neon)

Ejecutar en la raíz del proyecto, una vez creado el proyecto Next.js:

npx neon skills -y                 # instala el agent-skill de Neon y seguir sus instrucciones

npm i -g neon@latest               # si falla, usar: npx neon@latest en lugar de neon

neon init -y --org-id org-old-dawn-72911020 --project-id plain-waterfall-53697106 \

--branch production --services postgres

neon deploy                        # provisiona servicios de neon.ts y escribe .env.local

- Si un comando abre el navegador para iniciar sesión, completar el login allí. Si falla o expira: neon login y reintentar.

- Conectar el servicio en el código usando las variables generadas. Elegir el driver según el skill de Neon (Vercel + funciones serverless).

- Activar extensiones en la primera migración: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm; y CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector; y CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS unaccent;.

- Prueba de humo obligatoria: npm run build pasa; endpoint /api/health hace SELECT 1 y devuelve la versión de Postgres.

- Crear una rama de Neon dev para desarrollo local; production solo para Vercel producción.

## 5.2 BlockNote

BlockNote es open source y se instala por npm; no requiere clave para el núcleo. La cuenta creada sirve para acceder a los paquetes XL / licencia y a sus servicios opcionales (IA, colaboración). Si el uso de un paquete XL requiere clave o token, guardarlo como variable de entorno, nunca en el código.

## 5.3 Variables de entorno

| Variable | Uso |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | Conexión pooled a Neon (la genera neon deploy). |
| DATABASE_URL_UNPOOLED | Conexión directa para migraciones (si Neon la genera). |
| BETTER_AUTH_SECRET / BETTER_AUTH_URL | Auth (o las que genere el servicio gestionado de Neon). |
| OWNER_EMAIL | Único email autorizado a registrarse/iniciar sesión. |
| STORAGE_* | Credenciales del object storage elegido. |
| ANTHROPIC_API_KEY | Funciones de IA (Claude). |
| VOYAGE_API_KEY | Embeddings para búsqueda semántica. |
| VAPID_PUBLIC_KEY / VAPID_PRIVATE_KEY | Web Push. |
| RESEND_API_KEY | Emails de recordatorio (opcional). |
| CRON_SECRET | Protege los endpoints /api/cron/*. |
| UNSPLASH_ACCESS_KEY | Galería de portadas (opcional). |

## 5.4 Vercel

- Importar el repo de GitHub en Vercel. Conectar la integración de Neon para inyectar variables por entorno.

- Previews: cada PR usa una rama de Neon propia (integración Neon–Vercel).

- Definir crons en vercel.json (ver sección 8.4). Verificar límites del plan de Vercel para la frecuencia de crons.

- Las migraciones se ejecutan en el build de producción (drizzle-kit migrate) o manualmente antes del deploy; nunca automáticamente en previews contra producción.

# 6. Arquitectura de la base de datos

## 6.1 Decisiones de modelado

- Todo es una página. Páginas normales, bases de datos (el contenedor), filas de base de datos y plantillas viven en la tabla pages, distinguidas por kind. Esto permite que cualquier fila tenga contenido de editor completo, se pueda mencionar, enlazar, mover y buscar igual que una página.

- El contenido del editor se guarda como un documento JSONB por página (pages.content, formato nativo de BlockNote: array de bloques). Es lo más simple y rápido para cargar/guardar. Lo que necesita consultarse a nivel de bloque (backlinks, menciones, bloques sincronizados, comentarios, recordatorios, tarjetas de estudio) se extrae al guardar a tablas auxiliares, referenciando el id del bloque de BlockNote.

- Valores de propiedades en JSONB (pages.properties, clave = database_properties.id). Excepción: las relaciones se guardan en relation_links para poder consultarlas en ambos sentidos.

- Orden con índices fraccionarios (position text, librería fractional-indexing): reordenar no exige actualizar filas vecinas.

- Borrado suave: archived_at (archivado) y deleted_at (papelera). Purga definitiva tras 30 días vía cron.

- Identificadores: uuid (v7 preferente, generados en la app) salvo en tablas de Better Auth, que usan sus propios ids text.

- Timestamps: siempre timestamptz, en UTC. La zona horaria del usuario está en user_settings.timezone.

- Multi-tenant latente: casi todas las tablas llevan workspace_id. Hoy existe un solo workspace.

## 6.2 Diagrama de entidades (resumen)

user 1───1 user_settings          user 1───N api_tokens / push_subscriptions

user 1───N workspaces (hoy 1)

workspace 1───N pages ──┐ parent_id (árbol de páginas, auto-referencia)

├─ database_id ──> databases (filas pertenecen a una BD)

databases 1───1 pages (página contenedora, kind=database)

databases 1───N database_properties · database_views · automations

pages N───N pages  vía relation_links (por propiedad de relación)

pages N───N pages  vía backlinks (menciones / enlaces en contenido)

pages N───N tags   vía page_tags

pages 1───N page_versions · comments · files · reminders · flashcards · share_links

synced_blocks 1───N synced_block_refs ──> pages

automations 1───N automation_runs        recurring_templates ──> pages (plantilla)

ai_conversations 1───N ai_messages

## 6.3 Tipos enumerados (Postgres enums)

| Enum | Valores |
| --- | --- |
| page_kind | page, database, row, template |
| page_font | default, serif, mono |
| property_type | title, text, number, select, multi_select, status, date, checkbox, url, email, phone, files, relation, rollup, formula, created_time, last_edited_time, unique_id, button, rating, progress, location, ai |
| view_type | table, board, list, gallery, calendar, timeline, chart, map, feed |
| backlink_kind | mention, link, embed, synced |
| version_reason | auto, manual, restore, before_ai, import |
| reminder_channel | push, email, both |
| automation_status | success, failed, skipped |
| activity_action | created, edited, renamed, moved, archived, restored, deleted, duplicated, published, unpublished, imported, ai_edit, automation |
| ai_role | user, assistant, system, tool |

## 6.4 Autenticación (Better Auth)

Better Auth crea y gestiona sus propias tablas. Se generan con su CLI (npx @better-auth/cli generate) en formato Drizzle y no se modifican a mano salvo para añadir columnas propias. Si se usa el Better Auth gestionado por Neon, respetar el esquema que este provisione.

### Tabla user

Usuario dueño de la aplicación (uno solo).

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | text | PK | Id generado por Better Auth. |
| name | text | NOT NULL | Nombre visible. |
| email | text | NOT NULL, UNIQUE | Debe coincidir con OWNER_EMAIL. |
| email_verified | boolean | NOT NULL DEFAULT false |  |
| image | text | NULL | Avatar. |
| two_factor_enabled | boolean | DEFAULT false | Plugin 2FA. |
| created_at / updated_at | timestamptz | NOT NULL |  |

### Tabla session

Sesiones activas (cookie httpOnly).

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | text | PK |  |
| user_id | text | FK → user.id ON DELETE CASCADE |  |
| token | text | UNIQUE |  |
| expires_at | timestamptz | NOT NULL |  |
| ip_address / user_agent | text | NULL | Para la lista de sesiones en Ajustes (SE-006). |
| created_at / updated_at | timestamptz | NOT NULL |  |

Además: account (credenciales/proveedores), verification (tokens de verificación), passkey y two_factor (plugins). Se usan tal como los genera Better Auth.

## 6.5 Núcleo

### Tabla workspaces

Espacio de trabajo. Hoy existe uno, creado en el setup inicial.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| owner_id | text | FK → user.id, NOT NULL |  |
| name | text | NOT NULL | Ej. "Juanca". |
| icon | jsonb | NULL | Mismo formato que pages.icon. |
| created_at / updated_at | timestamptz | NOT NULL DEFAULT now() |  |

### Tabla user_settings

Preferencias del usuario.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | text | PK, FK → user.id |  |
| theme | text | DEFAULT 'system' | light ¦ dark ¦ system. |
| accent_color | text | DEFAULT 'blue' |  |
| default_font | page_font | DEFAULT 'default' |  |
| locale | text | DEFAULT 'es-CO' | Formato de fechas y números. |
| timezone | text | DEFAULT 'America/Bogota' | IANA. |
| week_starts_on | smallint | DEFAULT 1 | 0 = domingo, 1 = lunes. |
| start_page | text | DEFAULT 'last' | last ¦ today ¦ page:<uuid>. |
| sidebar_width | integer | DEFAULT 260 |  |
| sidebar_collapsed | boolean | DEFAULT false |  |
| daily_notes_parent_id | uuid | FK → pages.id NULL | Dónde se crean las notas diarias. |
| daily_note_template_id | uuid | FK → pages.id NULL |  |
| inbox_page_id | uuid | FK → pages.id NULL | Destino de captura rápida. |
| shortcuts | jsonb | DEFAULT '{}' | Atajos personalizados: { accion: "mod+shift+x" }. |
| ai_settings | jsonb | DEFAULT '{}' | Modelo, tono, idioma, límite mensual de gasto. |
| updated_at | timestamptz | NOT NULL |  |

### Tabla pages

Tabla central. Páginas, contenedores de bases de datos, filas y plantillas.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| workspace_id | uuid | FK → workspaces.id, NOT NULL |  |
| kind | page_kind | NOT NULL DEFAULT 'page' |  |
| parent_id | uuid | FK → pages.id NULL ON DELETE SET NULL | Página padre. NULL = raíz del workspace. Para filas: NULL (pertenecen a database_id). |
| database_id | uuid | FK → databases.id NULL ON DELETE CASCADE | Solo filas (kind=row) y plantillas de BD. |
| position | text | NOT NULL | Índice fraccionario entre hermanos. |
| title | text | NOT NULL DEFAULT '' | Título (también es la propiedad Title en filas). |
| icon | jsonb | NULL | { type: "emoji"¦"icon"¦"file", value, color? }. |
| cover | jsonb | NULL | { type: "file"¦"url"¦"gradient"¦"unsplash", value, position_y }. |
| content | jsonb | NOT NULL DEFAULT '[]' | Documento BlockNote (array de bloques). |
| content_text | text | NOT NULL DEFAULT '' | Texto plano extraído para búsqueda y embeddings. |
| properties | jsonb | NOT NULL DEFAULT '{}' | Valores de propiedades: { [property_id]: valor } (formatos en 6.10). |
| computed | jsonb | NOT NULL DEFAULT '{}' | Cache de fórmulas y rollups: { [property_id]: valor }. |
| search_vector | tsvector | GENERATED ALWAYS AS (…) STORED | setweight(to_tsvector('spanish', unaccent(title)),'A') ¦¦ setweight(to_tsvector('spanish', unaccent(content_text)),'B'). Requiere wrapper IMMUTABLE de unaccent. |
| embedding | vector(1024) | NULL | Embedding de título + contenido (dimensión según modelo de Voyage elegido). |
| embedding_stale | boolean | NOT NULL DEFAULT true | Cron recalcula los pendientes. |
| is_favorite | boolean | NOT NULL DEFAULT false |  |
| favorite_position | text | NULL | Orden dentro de Favoritos. |
| is_locked | boolean | NOT NULL DEFAULT false | Bloquea edición accidental. |
| full_width | boolean | NOT NULL DEFAULT false |  |
| small_text | boolean | NOT NULL DEFAULT false |  |
| font | page_font | NOT NULL DEFAULT 'default' |  |
| show_toc | boolean | NOT NULL DEFAULT false | Índice flotante lateral. |
| is_daily_note | boolean | NOT NULL DEFAULT false |  |
| daily_date | date | NULL, UNIQUE (workspace_id, daily_date) | Fecha de la nota diaria. |
| template_config | jsonb | NULL | Solo kind=template: { database_id?, is_default, variables }. |
| unique_number | integer | NULL | Número secuencial para propiedad ID único (filas). |
| word_count | integer | NOT NULL DEFAULT 0 |  |
| version | integer | NOT NULL DEFAULT 1 | Control de concurrencia optimista. |
| created_at | timestamptz | NOT NULL DEFAULT now() |  |
| updated_at | timestamptz | NOT NULL DEFAULT now() | Cualquier cambio (metadatos incluidos). |
| content_edited_at | timestamptz | NOT NULL DEFAULT now() | Última edición del contenido o propiedades (propiedad "Última edición"). |
| last_visited_at | timestamptz | NULL | Para "Recientes". |
| archived_at | timestamptz | NULL |  |
| deleted_at | timestamptz | NULL | En papelera. |

Índices:

- (workspace_id, parent_id, position) WHERE deleted_at IS NULL — árbol del sidebar.

- (database_id, position) WHERE deleted_at IS NULL — filas de una BD.

- GIN (properties jsonb_path_ops) — filtros de vistas.

- GIN (search_vector) — búsqueda full-text.

- GIN (title gin_trgm_ops) — búsqueda difusa por título / quick find.

- HNSW (embedding vector_cosine_ops) — búsqueda semántica.

- (workspace_id, last_visited_at DESC) — recientes. (workspace_id, is_favorite) parcial.

- (deleted_at) parcial WHERE deleted_at IS NOT NULL — purga de papelera.

- CHECK: kind = 'row' ⇒ database_id IS NOT NULL.

### Tabla page_versions

Historial de versiones de una página (snapshots completos).

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE |  |
| version | integer | NOT NULL | pages.version en el momento del snapshot. |
| title | text | NOT NULL |  |
| icon / cover | jsonb | NULL |  |
| content | jsonb | NOT NULL |  |
| properties | jsonb | NOT NULL |  |
| reason | version_reason | NOT NULL DEFAULT 'auto' |  |
| label | text | NULL | Nombre opcional ("Antes de reestructurar"). |
| size_bytes | integer | NOT NULL |  |
| created_at | timestamptz | NOT NULL DEFAULT now() |  |

Índices:

- (page_id, created_at DESC).

- Retención: todas las manuales; automáticas de los últimos 90 días + 1 diaria hasta 1 año (cron).

### Tabla page_visits

Registro ligero de visitas para "Recientes" y estadísticas.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | PK |  |
| page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE |  |
| visited_at | timestamptz | NOT NULL DEFAULT now() |  |

Índices:

- (visited_at DESC). Retención 90 días.

## 6.6 Bases de datos

### Tabla databases

Metadatos de una base de datos. Su página contenedora tiene kind = database.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| workspace_id | uuid | FK → workspaces.id |  |
| page_id | uuid | FK → pages.id UNIQUE ON DELETE CASCADE | Página contenedora (título, icono, posición en el árbol). |
| is_inline | boolean | NOT NULL DEFAULT false | Si se muestra embebida dentro de otra página. |
| title_property_id | uuid | FK → database_properties.id | Propiedad Title (siempre existe, no se borra). |
| default_view_id | uuid | FK → database_views.id NULL |  |
| row_open_mode | text | DEFAULT 'side_peek' | side_peek ¦ center_peek ¦ full_page. |
| unique_id_prefix | text | NULL | Ej. "TAR" → TAR-42. |
| next_unique_number | integer | NOT NULL DEFAULT 1 | Se incrementa en transacción al crear fila. |
| sub_items_property_id | uuid | NULL | Relación padre/hijo para sub-elementos (DB-062). |
| dependencies_property_id | uuid | NULL | Relación "bloqueado por" (DB-063). |
| description | text | NULL |  |
| created_at / updated_at | timestamptz | NOT NULL |  |

### Tabla database_properties

Columnas (propiedades) de una base de datos.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK | Es la clave usada en pages.properties. |
| database_id | uuid | FK → databases.id ON DELETE CASCADE |  |
| name | text | NOT NULL, UNIQUE (database_id, name) |  |
| type | property_type | NOT NULL |  |
| config | jsonb | NOT NULL DEFAULT '{}' | Configuración por tipo (ver 6.9). |
| description | text | NULL | Tooltip. |
| position | text | NOT NULL | Orden por defecto. |
| created_at / updated_at | timestamptz | NOT NULL |  |

### Tabla database_views

Vistas guardadas de una base de datos.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| database_id | uuid | FK → databases.id ON DELETE CASCADE |  |
| name | text | NOT NULL |  |
| type | view_type | NOT NULL |  |
| position | text | NOT NULL | Orden de pestañas. |
| host_page_id | uuid | FK → pages.id NULL | Si es una "vista enlazada" colocada en otra página, la página que la contiene. |
| host_block_id | text | NULL | Id del bloque BlockNote que embebe la vista. |
| config | jsonb | NOT NULL DEFAULT '{}' | Filtros, orden, agrupación, propiedades visibles, etc. (ver 6.11). |
| is_locked | boolean | NOT NULL DEFAULT false | Evita cambios accidentales de configuración. |
| created_at / updated_at | timestamptz | NOT NULL |  |

Índices:

- (database_id, position); (host_page_id).

### Tabla relation_links

Valores de propiedades de relación (bidireccionales).

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| property_id | uuid | FK → database_properties.id ON DELETE CASCADE | Propiedad de relación en la BD origen. |
| source_page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE | Fila origen. |
| target_page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE | Fila destino. |
| position | text | NOT NULL | Orden dentro de la celda. |
| created_at | timestamptz | NOT NULL DEFAULT now() |  |

Índices:

- UNIQUE (property_id, source_page_id, target_page_id).

- (target_page_id, property_id) — lectura del lado inverso. La propiedad inversa se identifica por config.synced_property_id; no duplica filas.

## 6.7 Enlaces, bloques y contenido auxiliar

### Tabla backlinks

Referencias entre páginas extraídas del contenido al guardar. Alimenta el panel de backlinks y el grafo.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| source_page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE | Página que contiene la referencia. |
| source_block_id | text | NOT NULL | Id del bloque BlockNote. |
| target_page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE |  |
| kind | backlink_kind | NOT NULL |  |
| context | text | NULL | Fragmento de texto alrededor (para mostrar en el panel). |
| created_at | timestamptz | NOT NULL DEFAULT now() |  |

Índices:

- UNIQUE (source_page_id, source_block_id, target_page_id, kind).

- (target_page_id).

- Al guardar una página: borrar sus backlinks y reinsertarlos en la misma transacción.

### Tabla synced_blocks

Bloques sincronizados: un contenido que se muestra (y edita) en varias páginas.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| workspace_id | uuid | FK |  |
| content | jsonb | NOT NULL | Array de bloques BlockNote. |
| origin_page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE SET NULL | Página donde se creó. |
| version | integer | NOT NULL DEFAULT 1 |  |
| created_at / updated_at | timestamptz | NOT NULL |  |

### Tabla synced_block_refs

Dónde aparece cada bloque sincronizado.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| synced_block_id | uuid | FK → synced_blocks.id ON DELETE CASCADE | PK compuesta. |
| page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE | PK compuesta. |
| block_id | text | NOT NULL | PK compuesta. Id del bloque contenedor. |

### Tabla tags

Etiquetas transversales del workspace (independientes de las bases de datos).

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| workspace_id | uuid | FK |  |
| name | text | NOT NULL, UNIQUE (workspace_id, name) | Permite jerarquía con "/": "trabajo/arka". |
| color | text | DEFAULT 'gray' |  |
| created_at | timestamptz | NOT NULL |  |

### Tabla page_tags

Relación N:N entre páginas y etiquetas.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE | PK compuesta. |
| tag_id | uuid | FK → tags.id ON DELETE CASCADE | PK compuesta. |

### Tabla comments

Comentarios y notas al margen (para uno mismo: dudas, pendientes de revisión).

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE |  |
| block_id | text | NULL | NULL = comentario de página. |
| parent_id | uuid | FK → comments.id NULL ON DELETE CASCADE | Respuestas en hilo. |
| quoted_text | text | NULL | Texto seleccionado al comentar. |
| body | jsonb | NOT NULL | Contenido enriquecido (BlockNote reducido). |
| resolved_at | timestamptz | NULL |  |
| created_at / updated_at | timestamptz | NOT NULL |  |

Índices:

- (page_id, resolved_at).

### Tabla files

Archivos subidos al object storage.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| workspace_id | uuid | FK |  |
| page_id | uuid | FK → pages.id NULL ON DELETE SET NULL | Página donde se usa. |
| storage_key | text | NOT NULL, UNIQUE | Ruta en el bucket. |
| url | text | NOT NULL | URL pública o base para firmar. |
| filename | text | NOT NULL |  |
| mime_type | text | NOT NULL |  |
| size_bytes | bigint | NOT NULL |  |
| width / height | integer | NULL | Imágenes. |
| blurhash | text | NULL | Placeholder mientras carga. |
| checksum | text | NULL | SHA-256 para deduplicar. |
| extracted_text | text | NULL | Texto de PDFs / OCR para búsqueda (P2). |
| created_at | timestamptz | NOT NULL |  |
| deleted_at | timestamptz | NULL | Se borra del storage tras 30 días. |

Índices:

- (page_id); (checksum).

### Tabla share_links

Publicación de páginas en la web (solo lectura).

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE |  |
| slug | text | NOT NULL, UNIQUE | URL: /p/{slug}. |
| password_hash | text | NULL | Protección con contraseña (argon2). |
| expires_at | timestamptz | NULL | Enlace con caducidad. |
| include_subpages | boolean | NOT NULL DEFAULT false |  |
| allow_indexing | boolean | NOT NULL DEFAULT false | Si false: noindex. |
| view_count | integer | NOT NULL DEFAULT 0 |  |
| created_at | timestamptz | NOT NULL |  |
| revoked_at | timestamptz | NULL |  |

## 6.8 Productividad, automatización e integraciones

### Tabla reminders

Recordatorios en bloques, propiedades de fecha o páginas.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE |  |
| block_id | text | NULL | Recordatorio dentro de un bloque (mención de fecha). |
| property_id | uuid | FK → database_properties.id NULL | Recordatorio sobre una propiedad fecha. |
| title | text | NOT NULL | Texto de la notificación. |
| remind_at | timestamptz | NOT NULL | Próxima ocurrencia. |
| rrule | text | NULL | Recurrencia RFC 5545. |
| channel | reminder_channel | NOT NULL DEFAULT 'push' |  |
| sent_at | timestamptz | NULL |  |
| snoozed_until | timestamptz | NULL |  |
| completed_at | timestamptz | NULL |  |
| created_at | timestamptz | NOT NULL |  |

Índices:

- (remind_at) WHERE sent_at IS NULL AND completed_at IS NULL.

### Tabla push_subscriptions

Suscripciones Web Push por dispositivo.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| user_id | text | FK → user.id ON DELETE CASCADE |  |
| endpoint | text | NOT NULL, UNIQUE |  |
| p256dh / auth | text | NOT NULL | Claves de la suscripción. |
| device_name | text | NULL | Ej. "PC oficina", "Celular". |
| created_at / last_used_at | timestamptz |  |  |

### Tabla automations

Reglas "cuando… entonces…" sobre bases de datos o globales.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| workspace_id | uuid | FK |  |
| database_id | uuid | FK → databases.id NULL ON DELETE CASCADE | NULL = automatización global (ej. programada). |
| name | text | NOT NULL |  |
| is_enabled | boolean | NOT NULL DEFAULT true |  |
| trigger | jsonb | NOT NULL | { type: "row_created"¦"property_changed"¦"schedule"¦"webhook"¦"button", config }. |
| conditions | jsonb | NOT NULL DEFAULT '[]' | Mismo formato que filtros de vista. |
| actions | jsonb | NOT NULL | Lista ordenada: set_property, create_page, add_relation, send_webhook, send_push, send_email, archive, ai_fill. |
| last_run_at | timestamptz | NULL |  |
| run_count | integer | NOT NULL DEFAULT 0 |  |
| created_at / updated_at | timestamptz | NOT NULL |  |

### Tabla automation_runs

Historial de ejecuciones (depuración).

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| automation_id | uuid | FK → automations.id ON DELETE CASCADE |  |
| status | automation_status | NOT NULL |  |
| trigger_payload | jsonb | NULL |  |
| result | jsonb | NULL |  |
| error | text | NULL |  |
| started_at / finished_at | timestamptz |  |  |

Índices:

- (automation_id, started_at DESC). Retención 30 días.

### Tabla recurring_templates

Creación periódica de páginas desde plantilla (ej. "Revisión semanal" cada domingo).

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| template_page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE |  |
| target_database_id | uuid | FK → databases.id NULL | Destino BD, o… |
| target_parent_id | uuid | FK → pages.id NULL | …página padre. |
| title_pattern | text | NOT NULL | Ej. "Revisión semana {{week}} — {{date:YYYY-MM-DD}}". |
| rrule | text | NOT NULL |  |
| next_run_at | timestamptz | NOT NULL |  |
| last_run_at | timestamptz | NULL |  |
| is_enabled | boolean | NOT NULL DEFAULT true |  |

### Tabla flashcards

Tarjetas de repetición espaciada generadas desde bloques (toggle = pregunta/respuesta).

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE |  |
| block_id | text | NOT NULL, UNIQUE (page_id, block_id) |  |
| front / back | text | NOT NULL | Extraídos del bloque. |
| ease | real | NOT NULL DEFAULT 2.5 | Algoritmo SM-2 (o FSRS). |
| interval_days | integer | NOT NULL DEFAULT 0 |  |
| repetitions | integer | NOT NULL DEFAULT 0 |  |
| due_at | timestamptz | NOT NULL DEFAULT now() |  |
| last_reviewed_at | timestamptz | NULL |  |
| suspended | boolean | NOT NULL DEFAULT false |  |

Índices:

- (due_at) WHERE suspended = false.

### Tabla api_tokens

Tokens personales para la API REST (n8n, scripts, atajos del celular).

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| user_id | text | FK → user.id ON DELETE CASCADE |  |
| name | text | NOT NULL | Ej. "n8n". |
| token_hash | text | NOT NULL, UNIQUE | SHA-256 del token. El token solo se muestra una vez. |
| prefix | text | NOT NULL | Primeros caracteres visibles (ntp_ab12…). |
| scopes | text[] | NOT NULL DEFAULT '{read}' | read, write, admin. |
| last_used_at / expires_at / revoked_at | timestamptz | NULL |  |
| created_at | timestamptz | NOT NULL |  |

### Tabla webhooks

Webhooks salientes por evento.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| workspace_id | uuid | FK |  |
| url | text | NOT NULL |  |
| events | text[] | NOT NULL | page.created, page.updated, row.created, row.property_changed, page.deleted… |
| database_id | uuid | FK NULL | Filtrar a una BD. |
| secret | text | NOT NULL | Firma HMAC-SHA256 en cabecera X-Signature. |
| is_enabled | boolean | NOT NULL DEFAULT true |  |
| last_status / last_called_at / failure_count | int / timestamptz / int |  | Se desactiva tras 10 fallos seguidos. |

### Tabla activity_log

Registro de actividad (auditoría y vista "Actualizaciones").

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | PK |  |
| workspace_id | uuid | FK |  |
| page_id | uuid | FK → pages.id ON DELETE CASCADE NULL |  |
| action | activity_action | NOT NULL |  |
| source | text | NOT NULL DEFAULT 'app' | app ¦ api ¦ automation ¦ ai ¦ cron. |
| details | jsonb | NULL | Ej. { from: "Ideas", to: "Proyectos" }. |
| created_at | timestamptz | NOT NULL DEFAULT now() |  |

Índices:

- (workspace_id, created_at DESC); (page_id, created_at DESC).

### Tabla ai_conversations

Conversaciones con el asistente de IA.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| workspace_id | uuid | FK |  |
| page_id | uuid | FK → pages.id NULL | Contexto de página, si aplica. |
| title | text | NOT NULL |  |
| created_at / updated_at | timestamptz | NOT NULL |  |

### Tabla ai_messages

Mensajes de una conversación de IA.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| conversation_id | uuid | FK → ai_conversations.id ON DELETE CASCADE |  |
| role | ai_role | NOT NULL |  |
| content | jsonb | NOT NULL | Partes del mensaje (texto, tool calls, citas a páginas). |
| model | text | NULL |  |
| input_tokens / output_tokens | integer | NULL | Control de gasto. |
| created_at | timestamptz | NOT NULL |  |

### Tabla backups

Registro de copias de seguridad automáticas.

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |  |
| storage_key | text | NOT NULL | ZIP con JSON + Markdown + archivos. |
| size_bytes | bigint | NOT NULL |  |
| page_count | integer | NOT NULL |  |
| status | text | NOT NULL | running ¦ done ¦ failed. |
| created_at | timestamptz | NOT NULL |  |

## 6.9 Configuración por tipo de propiedad (`database_properties.config`)

| Tipo | config (JSON) |
| --- | --- |
| title / text | {} |
| number | { format: "number"¦"number_with_commas"¦"percent"¦"currency", currency?: "COP"¦"EUR"¦"USD"…, decimals?: 0-8, show_as?: "number"¦"bar"¦"ring", bar_max?: number } |
| select / multi_select | { options: [{ id, name, color }], sort: "manual"¦"alpha" } |
| status | { groups: [{ id, name: "Por hacer"¦"En curso"¦"Hecho", color, option_ids: [] }], options: [{ id, name, color }] } |
| date | { date_format: "relative"¦"DD/MM/YYYY"¦…, time_format: "24h"¦"12h", include_time: bool, is_range: bool } |
| checkbox / url / email / phone | {} |
| files | { accept?: ["image/*"], max?: number } |
| relation | { target_database_id, synced_property_id?: uuid (propiedad inversa en la BD destino), limit?: 1 ¦ null } |
| rollup | { relation_property_id, target_property_id, function: "count"¦"count_values"¦"count_unique"¦"count_empty"¦"count_not_empty"¦"percent_empty"¦"percent_not_empty"¦"sum"¦"average"¦"median"¦"min"¦"max"¦"range"¦"earliest_date"¦"latest_date"¦"date_range"¦"checked"¦"unchecked"¦"percent_checked"¦"show_original"¦"show_unique", show_as?: "number"¦"bar"¦"ring" } |
| formula | { expression: string, return_type (inferido): "text"¦"number"¦"boolean"¦"date"¦"list", format?: (igual que number/date) } |
| created_time / last_edited_time | { date_format, time_format } |
| unique_id | { prefix?: string } |
| button | { label, icon?, actions: [igual que automations.actions] } |
| rating | { max: 5¦10, icon: "star"¦"heart"¦"fire" } |
| progress | { source: "manual"¦"subitems"¦"checkboxes_in_page", show_as: "bar"¦"ring" } |
| location | { default_zoom?: number } |
| ai | { prompt: string, output: "text"¦"select"¦"number", target_options?: [...], auto_update: bool } |

## 6.10 Formato de valores (`pages.properties`)

| Tipo | Valor almacenado | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| text | string (texto plano; rich text opcional como array de spans) | "Llamar a la clínica" |
| number | number ¦ null | 1250000 |
| select / status | option_id (string) ¦ null | "opt_3f2a" |
| multi_select | string[] (option ids) | ["opt_a","opt_b"] |
| date | { start: ISO, end?: ISO, include_time: bool, tz?: string } | { "start":"2026-10-20", "include_time":false } |
| checkbox | boolean | true |
| url / email / phone | string | "https://arka.agency" |
| files | [{ file_id?: uuid, url, name }] | [{"file_id":"…","name":"contrato.pdf"}] |
| relation | NO se guarda aquí → relation_links | — |
| rollup / formula | NO se guarda aquí → pages.computed | — |
| created_time / last_edited_time / unique_id | Derivados de columnas de pages | — |
| rating | number (0..max) | 4 |
| progress (manual) | number 0..1 | 0.75 |
| location | { lat, lng, label } | { "lat":3.45, "lng":-76.53, "label":"Cali" } |
| ai | { value, generated_at, stale: bool } |  |

## 6.11 Configuración de vistas (`database_views.config`)

{

"filter": {                                  // árbol AND/OR anidable (hasta 3 niveles)

"op": "and",

"rules": [

{ "property_id": "…", "operator": "is", "value": "opt_x" },

{ "op": "or", "rules": [ { "property_id": "…", "operator": "date_is_within", "value": "next_week" },

{ "property_id": "…", "operator": "is_empty" } ] }

]

},

"sorts": [ { "property_id": "…", "direction": "asc" } ],

"group_by": { "property_id": "…", "hide_empty": true, "order": ["opt_a","opt_b"], "collapsed": ["opt_c"] },

"sub_group_by": null,

"properties": [ { "id": "…", "visible": true, "width": 220, "wrap": false } ],  // orden + visibilidad

"frozen_columns": 1,

"calculations": { "<property_id>": "sum" },  // pie de tabla / por grupo

"card": { "cover": "page_cover"|"page_content"|"property:<id>"|"none", "size": "s"|"m"|"l", "fit": true },

"calendar": { "date_property_id": "…", "show_weekends": true },

"timeline": { "start_property_id": "…", "end_property_id": "…", "zoom": "week", "show_table": true },

"chart": { "kind": "bar"|"line"|"donut"|"area", "x": "<property_id>", "y": { "agg": "count"|"sum", "property_id": "…" }, "stack_by": null },

"map": { "location_property_id": "…" },

"search": "",                                // filtro rápido persistente

"page_size": 100, "show_row_numbers": false, "load_limit": 50

}

Operadores de filtro por tipo: texto (is, is_not, contains, does_not_contain, starts_with, ends_with, is_empty, is_not_empty); número (=, ≠, >, <, ≥, ≤, between, is_empty); select/status (is, is_not, is_any_of, is_none_of, status_group_is); multi_select (contains, does_not_contain, contains_all); fecha (is, before, after, on_or_before, on_or_after, between, is_within: today/this_week/past_week/next_week/past_month/next_month/past_year/next_n_days/custom, is_relative: "hoy", "mañana", "hace 7 días"); checkbox (is checked/unchecked); relación (contains, does_not_contain, is_empty, contains_any_where — filtro por propiedades de la fila relacionada); fórmula/rollup (según tipo de retorno).

# 7. Catálogo completo de funcionalidades

Cada módulo lista sus funcionalidades con ID, detalle y prioridad. Las marcadas con ⚡ son mejoras "con esteroides" que no existen en Notion o que aquí se resuelven mejor.

## 7.1 Autenticación y seguridad (AU)

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| AU-001 | Setup inicial | Ruta /setup disponible solo si no existe ningún usuario: crea el usuario dueño (email = OWNER_EMAIL), el workspace y user_settings. Luego queda deshabilitada. | P0 |
| AU-002 | Login email + contraseña | Formulario en /login. Rate limit (5 intentos / 15 min por IP). Mensajes de error genéricos. | P0 |
| AU-003 | Registro bloqueado | Cualquier intento de registro con un email distinto a OWNER_EMAIL se rechaza en el servidor. | P0 |
| AU-004 | Middleware de protección | Todas las rutas excepto /login, /setup, /p/*, /api/health, /api/cron/* (con secreto) y /api/v1/* (con token) exigen sesión. | P0 |
| AU-005 | Passkeys | Iniciar sesión con huella/Face ID/Windows Hello. | P1 |
| AU-006 | 2FA TOTP | Activable desde Ajustes con códigos de recuperación. | P1 |
| AU-007 | Sesiones | Ver dispositivos con sesión activa y cerrar sesión remota. | P1 |
| AU-008 | Bloqueo por inactividad ⚡ | PIN rápido opcional para desbloquear tras X minutos sin uso (útil en PCs compartidos). | P2 |
| AU-009 | Páginas cifradas ⚡ | Cifrado de extremo a extremo opcional por página con contraseña (AES-GCM en el navegador; el servidor solo guarda texto cifrado; no se indexa). | P2 |

## 7.2 Navegación, sidebar y layout (NV)

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| NV-001 | Sidebar con árbol de páginas | Árbol infinito de páginas anidadas con expandir/colapsar (estado recordado), icono y título. Carga perezosa de hijos. | P0 |
| NV-002 | Crear página desde sidebar | Botón "+" en raíz y en cada nodo (hover). Página nueva abre con foco en el título. | P0 |
| NV-003 | Arrastrar y soltar | Reordenar y mover páginas entre padres en el sidebar (dnd-kit) con indicador de inserción. También soltar en Favoritos. | P0 |
| NV-004 | Menú contextual de página | Clic derecho / "…": renombrar, duplicar, mover a, copiar enlace, abrir en nueva pestaña, favorito, archivar, eliminar. | P0 |
| NV-005 | Secciones del sidebar | Buscar, Hoy (nota diaria), Bandeja de entrada, Favoritos, Páginas, Plantillas, Papelera, Ajustes. | P0 |
| NV-006 | Sidebar redimensionable y colapsable | Ancho persistido. Atajo Ctrl/Cmd+\ para colapsar. | P0 |
| NV-007 | Breadcrumbs | Ruta de la página en la barra superior; cada nivel navegable. | P0 |
| NV-008 | Atrás / adelante | Historial de navegación interno con atajos Alt+←/→. | P1 |
| NV-009 | Recientes | Lista de páginas visitadas recientemente en la paleta de comandos y la página de inicio. | P0 |
| NV-010 | Pestañas internas ⚡ | Abrir varias páginas en pestañas dentro de la app (Ctrl+clic), con reordenar y cerrar. | P2 |
| NV-011 | Vista dividida ⚡ | Dos páginas lado a lado (split view) para escribir con referencia. | P2 |
| NV-012 | Responsive | Sidebar como drawer en móvil; editor usable en pantallas de 360 px. | P0 |
| NV-013 | Página de inicio | Según start_page: última abierta, nota de hoy o una página fija. Dashboard opcional con recientes, favoritos y tareas de hoy. | P1 |

## 7.3 Páginas (PG)

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| PG-001 | Título editable | Título grande, Enter salta al primer bloque. Placeholder "Sin título". | P0 |
| PG-002 | Icono | Emoji (selector con búsqueda), icono de la librería (con color) o imagen subida. Opción "aleatorio". | P0 |
| PG-003 | Portada | Imagen subida, URL, degradados predefinidos o Unsplash. Reposicionar verticalmente arrastrando. | P1 |
| PG-004 | Subpáginas | Crear página hija desde el editor (bloque "Página") o desde el sidebar. | P0 |
| PG-005 | Opciones de estilo | Tipografía (default/serif/mono), texto pequeño, ancho completo. Por página. | P1 |
| PG-006 | Bloquear página | Evita ediciones accidentales; desbloqueo con un clic. | P1 |
| PG-007 | Duplicar | Duplica página con subpáginas (opción) y contenido; títulos con sufijo "(copia)". | P0 |
| PG-008 | Mover a | Diálogo con buscador para mover la página a otro padre o a una base de datos (convierte en fila). | P0 |
| PG-009 | Archivar / Papelera / Restaurar | Eliminar envía a Papelera (30 días). Restaurar devuelve a su padre original (o raíz si ya no existe). Vaciar papelera manual. | P0 |
| PG-010 | Historial de versiones | Panel con versiones por fecha; vista previa y diff visual (añadido/eliminado); restaurar crea una versión nueva (no destruye). | P1 |
| PG-011 | Versiones con nombre ⚡ | Guardar manualmente un snapshot con etiqueta. | P1 |
| PG-012 | Copiar enlace | Enlace interno /{pageId} y enlace a bloque /{pageId}#{blockId} con scroll y resaltado. | P0 |
| PG-013 | Índice flotante ⚡ | Tabla de contenidos lateral fija generada de los encabezados, con resaltado de sección actual. | P1 |
| PG-014 | Estadísticas de página ⚡ | Contador de palabras, caracteres, tiempo de lectura, fecha de creación y última edición. | P1 |
| PG-015 | Panel de backlinks | Al pie o en panel lateral: qué páginas mencionan esta, con fragmento de contexto. Incluye "menciones no enlazadas" (texto que coincide con el título) con botón para enlazar ⚡. | P1 |
| PG-016 | Convertir página ↔ base de datos | Convertir una página vacía en base de datos y viceversa (si no tiene filas). | P2 |
| PG-017 | Etiquetas transversales ⚡ | Asignar tags a cualquier página (no solo filas); filtrar y navegar por tags jerárquicos. | P2 |
| PG-018 | Modo enfoque ⚡ | Oculta sidebar y barras; solo el texto. Opcional: resaltar el párrafo actual (typewriter mode). | P1 |
| PG-019 | Actualizaciones / actividad | Panel con el log de actividad de la página (creada, movida, editada por automatización, etc.). | P2 |

## 7.4 Editor de bloques (ED)

Basado en BlockNote. Los bloques nativos se usan tal cual; los marcados como "custom" se implementan con la API de bloques personalizados de BlockNote (createReactBlockSpec).

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| ED-001 | Párrafo / texto | Bloque base. Placeholder "Escribe '/' para comandos". | P0 |
| ED-002 | Encabezados H1–H3 | Atajos #, ##, ###. Encabezados plegables (toggle heading) ⚡. | P0 |
| ED-003 | Listas | Viñetas (-), numeradas (1.), checklist ([]). Anidación con Tab / Shift+Tab. | P0 |
| ED-004 | Toggle | Bloque desplegable con hijos (> + espacio). | P0 |
| ED-005 | Cita | Bloque de cita (" + espacio). | P0 |
| ED-006 | Callout (custom) | Caja con icono y color de fondo; contiene bloques hijos. | P0 |
| ED-007 | Divisor | --- inserta línea divisoria. | P0 |
| ED-008 | Código | Bloque de código con selector de lenguaje, resaltado Shiki, botón copiar, ajuste de línea, números de línea opcionales. | P0 |
| ED-009 | Tabla simple | Tabla nativa de BlockNote: añadir/eliminar filas y columnas, fila de encabezado. | P0 |
| ED-010 | Imagen | Subir (arrastrar, pegar, seleccionar), URL, redimensionar, alinear, pie de foto, ver a pantalla completa (lightbox). | P0 |
| ED-011 | Video / audio / archivo / PDF | Subida o URL. PDF con visor embebido; archivo con tarjeta de descarga. | P1 |
| ED-012 | Marcador web (custom) | Pegar URL → opción "Crear marcador": tarjeta con título, descripción, favicon e imagen OG (obtenidos en el servidor). | P1 |
| ED-013 | Embeds (custom) | YouTube, Vimeo, Google Maps, Figma, Loom, Spotify, CodePen, Google Drive, X/Twitter, tweets y genérico iframe con lista blanca. | P1 |
| ED-014 | Ecuación en bloque (custom) | LaTeX con KaTeX, vista previa en vivo. | P1 |
| ED-015 | Ecuación en línea | Contenido inline $…$ renderizado con KaTeX. | P1 |
| ED-016 | Columnas | Diseño en 2–5 columnas arrastrando bloques al costado (paquete multi-column de BlockNote). | P1 |
| ED-017 | Enlace a página (custom) | Bloque que enlaza a otra página existente (sin crearla como hija). | P0 |
| ED-018 | Mención de página (inline) | @ o [[ abre buscador de páginas; inserta enlace vivo (se actualiza si cambia el título). Opción "crear página nueva" desde el buscador. | P0 |
| ED-019 | Mención de fecha (inline) | @hoy, @mañana, @próximo lunes, @25 oct: inserta fecha relativa; opción de recordatorio (crea reminders). | P1 |
| ED-020 | Tabla de contenidos (custom) | Bloque que lista encabezados de la página con enlaces. | P1 |
| ED-021 | Breadcrumb (custom) | Bloque que muestra la ruta de la página. | P2 |
| ED-022 | Bloque sincronizado (custom) | Crear bloque sincronizado y pegar copias en otras páginas; editar en una actualiza todas. Indicador "Editando en N páginas". | P2 |
| ED-023 | Botón (custom) | Bloque botón que ejecuta acciones: insertar bloques de plantilla, crear página en BD, editar propiedades, abrir URL, disparar webhook. | P2 |
| ED-024 | Base de datos inline / vista enlazada (custom) | Insertar BD nueva inline o vista de una BD existente con su propia configuración de filtros. | P0 |
| ED-025 | Diagrama Mermaid (custom) ⚡ | Escribir Mermaid con vista previa en vivo (flujo, secuencia, gantt, ER, mindmap). | P1 |
| ED-026 | Pizarra Excalidraw (custom) ⚡ | Bloque de dibujo a mano alzada editable inline o a pantalla completa; se guarda como JSON + preview SVG. | P2 |
| ED-027 | Bloque de consulta ⚡ | Lista dinámica de páginas que cumplen un criterio (ej. "todas las páginas con tag #idea editadas esta semana"). | P2 |
| ED-028 | Bloque flashcard ⚡ | Toggle marcado como tarjeta: el título es la pregunta, el contenido la respuesta. Se sincroniza con flashcards. | P2 |
| ED-029 | Bloque de progreso / checklist resumen ⚡ | Muestra % de checkboxes completados en la página. | P2 |
| ED-030 | Menú "/" | Comandos filtrables con fuzzy search, agrupados (Básicos, Medios, Bases de datos, Avanzados, IA), con atajos visibles y recientes primero. | P0 |
| ED-031 | Atajos Markdown | **negrita**, *cursiva*, ~~tachado~~, ` código , #, -, 1., [], >, ", ---, ` ` ``. | P0 |
| ED-032 | Formato de texto | Barra flotante al seleccionar: negrita, cursiva, subrayado, tachado, código, enlace, color de texto y fondo (10 colores), ecuación, comentario, preguntar a IA. | P0 |
| ED-033 | Manija de bloque | Al pasar el cursor: "⋮⋮" para arrastrar; clic abre menú: eliminar, duplicar, convertir en, color, copiar enlace al bloque, comentar, mover a página. | P0 |
| ED-034 | Convertir en | Cambiar el tipo de cualquier bloque conservando contenido. Atajo Ctrl/Cmd+Alt+0…9. | P0 |
| ED-035 | Selección múltiple | Seleccionar varios bloques (arrastre o Shift+clic / Esc + flechas) y aplicar acciones en bloque. | P0 |
| ED-036 | Copiar / pegar inteligente | Pegar Markdown, HTML (desde web, Google Docs, Word) y texto plano convirtiendo a bloques. Pegar imagen sube el archivo. Pegar URL ofrece: enlace, marcador o embed. | P0 |
| ED-037 | Deshacer / rehacer | Ctrl/Cmd+Z / Shift+Z con historial por sesión de edición. | P0 |
| ED-038 | Buscar y reemplazar en página ⚡ | Ctrl/Cmd+F interno con resaltado, regex opcional y reemplazar todo. | P1 |
| ED-039 | Autoguardado | Ver sección 4.3. Indicador de estado y protección ante cierre con cambios pendientes. | P0 |
| ED-040 | Comentarios | Comentar texto seleccionado o bloques; hilos; resolver; panel lateral de comentarios abiertos. | P1 |
| ED-041 | Emojis | : + nombre abre selector inline de emojis. | P1 |
| ED-042 | Plantillas de bloques ⚡ | Guardar una selección de bloques como "snippet" reutilizable e insertarla con /snippet. | P2 |
| ED-043 | Contador de palabras en vivo | En la barra de estado (selección o total). | P1 |
| ED-044 | Corrector ortográfico | Usar el del navegador (spellcheck) con idioma configurable. | P0 |

## 7.5 Bases de datos (DB)

### Estructura y propiedades

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-001 | Crear base de datos | Página completa o inline. Se crea con propiedad Title y una vista Tabla por defecto. | P0 |
| DB-002 | Gestión de propiedades | Añadir, renombrar, cambiar tipo (con conversión de valores), reordenar, ocultar, duplicar, eliminar (con confirmación) y descripción. | P0 |
| DB-003 | Tipos básicos | Title, Texto, Número (formatos y monedas COP/EUR/USD), Select, Multi-select, Status (grupos Por hacer/En curso/Hecho), Fecha (rango, hora, zona), Checkbox, URL, Email, Teléfono, Archivos. | P0 |
| DB-004 | Propiedades automáticas | Fecha de creación, Última edición, ID único (con prefijo). | P0 |
| DB-005 | Relación | Entre filas de la misma BD o de otra. Bidireccional opcional (crea propiedad inversa). Límite 1 o ilimitado. Selector con búsqueda y creación rápida de la fila destino. | P1 |
| DB-006 | Rollup | Agregar valores de una propiedad de las filas relacionadas con todas las funciones listadas en 6.9. Mostrar como número, barra o anillo. | P1 |
| DB-007 | Fórmula | Motor compatible con fórmulas de Notion 2.0 (ver 7.6). Editor con autocompletado, resaltado, vista previa en vivo del resultado y errores claros. | P1 |
| DB-008 | Botón (propiedad) | Botón por fila que ejecuta acciones (marcar hecho, mover fecha, crear página relacionada, webhook). | P2 |
| DB-009 | Valoración ⚡ | Estrellas / corazones / fuegos (1–5 o 1–10). | P1 |
| DB-010 | Progreso ⚡ | Barra o anillo; manual, o automático desde sub-elementos completados o checkboxes del contenido de la fila. | P2 |
| DB-011 | Ubicación ⚡ | Dirección con geocodificación (Nominatim / OpenStreetMap); alimenta la vista Mapa. | P2 |
| DB-012 | Propiedad IA ⚡ | Valor generado por Claude a partir del contenido de la fila y un prompt (resumen, categoría, sentimiento, traducción). Regenerar manual o automático al editar. | P2 |
| DB-013 | Opciones de select | Crear al escribir, colores, reordenar, renombrar (afecta todas las filas), fusionar opciones ⚡, eliminar. | P0 |

### Vistas

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-020 | Pestañas de vistas | Múltiples vistas por BD; crear, renombrar, duplicar, reordenar, eliminar, bloquear. Vista por defecto. | P0 |
| DB-021 | Vista Tabla | Celdas editables inline, redimensionar columnas, reordenar columnas arrastrando, ajustar texto, columnas fijas, número de fila, selección múltiple de filas con acciones en bloque, añadir fila al final y entre filas, navegación por teclado tipo hoja de cálculo (flechas, Enter, Tab), copiar/pegar rangos desde Excel/Sheets ⚡. | P0 |
| DB-022 | Vista Tablero (Kanban) | Agrupar por select/status/multi-select/relación/checkbox/fecha; arrastrar tarjetas entre columnas (actualiza la propiedad); reordenar columnas; ocultar/colapsar grupos; contador por columna; límite WIP con alerta ⚡. | P0 |
| DB-023 | Vista Lista | Lista minimalista con propiedades a la derecha. | P1 |
| DB-024 | Vista Galería | Tarjetas con portada (cover, primera imagen del contenido o propiedad archivo), tamaño S/M/L, ajustar imagen. | P1 |
| DB-025 | Vista Calendario | Mes/semana; filas por propiedad fecha; arrastrar para cambiar fecha; rangos multi-día; crear fila haciendo clic en un día; filas sin fecha en panel lateral ⚡. | P1 |
| DB-026 | Vista Línea de tiempo (Gantt) | Barras por rango de fechas, zoom (día/semana/mes/trimestre/año), arrastrar y redimensionar barras, tabla lateral, dependencias con flechas ⚡, línea de "hoy". | P2 |
| DB-027 | Vista Gráfico | Barras, líneas, área, donut. Eje X por propiedad, Y = conteo o agregado; apilar por propiedad; respeta filtros. | P2 |
| DB-028 | Vista Mapa ⚡ | Pines por propiedad ubicación (Leaflet + OpenStreetMap), clustering, abrir fila desde el pin. | P2 |
| DB-029 | Vista Feed | Filas como publicaciones con su contenido expandido (estilo blog/diario). | P2 |

### Consultar y manipular

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-040 | Filtros | Constructor visual con todos los operadores de 6.11, grupos AND/OR anidados, filtros rápidos en barra (chips). Por vista. | P0 |
| DB-041 | Ordenar | Múltiples criterios; arrastrar para priorizar. | P0 |
| DB-042 | Agrupar y subagrupar | En todas las vistas que aplique. Grupos colapsables, ocultar vacíos, orden manual. | P1 |
| DB-043 | Cálculos | Pie de columna y por grupo: contar, contar valores, únicos, vacíos, % vacíos, suma, promedio, mediana, mín, máx, rango, fechas más temprana/tardía, % marcados. | P1 |
| DB-044 | Búsqueda en BD | Campo de búsqueda en la barra de la vista (título + texto + propiedades de texto). | P0 |
| DB-045 | Abrir fila | Side peek (panel lateral), center peek (modal) o página completa. Propiedades arriba (ocultables cuando están vacías) y editor debajo. | P0 |
| DB-046 | Plantillas de BD | Plantillas de fila con propiedades y contenido predefinidos; plantilla por defecto; variables ({{hoy}}, {{ahora}}). Botón "Nuevo ▾" para elegir plantilla. | P1 |
| DB-047 | Edición en bloque | Seleccionar varias filas y: editar una propiedad, duplicar, mover a otra BD, eliminar. | P1 |
| DB-048 | Importar CSV | Asistente: mapear columnas a propiedades (con detección de tipos), vista previa, crear o anexar. | P1 |
| DB-049 | Exportar CSV / Excel ⚡ | Exportar la vista actual (respetando filtros) a CSV o XLSX. | P1 |
| DB-050 | Bloqueo de BD | Bloquear esquema de propiedades y vistas. | P2 |
| DB-051 | Filtros por relación anidada ⚡ | Filtrar filas según propiedades de sus filas relacionadas (ej. tareas cuyo proyecto está "Activo"). | P2 |
| DB-052 | Filtros relativos al usuario/fecha dinámica | "Hoy", "esta semana", "próximos N días" recalculados en cada carga. | P0 |

### Relaciones avanzadas

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-062 | Sub-elementos | Activar jerarquía padre/hijo dentro de la BD; tabla con filas anidadas expandibles; filtros que respetan jerarquía. | P2 |
| DB-063 | Dependencias | "Bloqueado por" / "Bloquea"; visibles en timeline; aviso al mover fechas que rompen dependencias ⚡. | P2 |
| DB-064 | Plantillas recurrentes | Crear filas automáticamente con plantilla según rrule (diario, semanal, cada 1.º de mes…). | P1 |

## 7.6 Motor de fórmulas (FX)

Implementado como código puro en src/lib/engines/formula con tokenizer, parser (AST), inferencia de tipos y evaluador. Debe tener > 90 % de cobertura de tests.

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| FX-001 | Sintaxis | Literales (número, texto, booleano), operadores + − * / % ^, comparación == != > < >= <=, lógicos and/or/not, ternario if(), ifs(), let() y lets(), listas […], acceso a propiedades prop("Nombre") y notación con punto prop("Fecha").formatDate("DD/MM"). | P1 |
| FX-002 | Funciones de texto | concat, join, length, contains, test (regex), match, replace, replaceAll, lower, upper, slice, split, trim, repeat, padStart, padEnd, link, style (negrita, colores), unstyle, format. | P1 |
| FX-003 | Funciones numéricas | abs, round, ceil, floor, sqrt, cbrt, exp, ln, log10, log2, pow, sign, min, max, sum, mean, median, mod, toNumber, formatNumber (moneda) ⚡. | P1 |
| FX-004 | Funciones de fecha | now, today, dateAdd, dateSubtract, dateBetween, dateRange, dateStart, dateEnd, formatDate, parseDate, year, month, week, day, date, hour, minute, timestamp, fromTimestamp, isWorkday ⚡, workdaysBetween ⚡ (con festivos de Colombia/España configurables). | P1 |
| FX-005 | Funciones de listas | at, first, last, sort, reverse, unique, includes, find, findIndex, filter, map, some, every, flat, slice, concat, count — con current e index. | P1 |
| FX-006 | Relaciones en fórmulas | Acceder a propiedades de filas relacionadas: prop("Tareas").filter(current.prop("Hecho")).length(). | P1 |
| FX-007 | Inferencia y errores | Tipo de retorno inferido; errores con posición y sugerencia ("¿Quisiste decir prop(\"Fecha\")?"). | P1 |
| FX-008 | Dependencias y cache | Grafo de dependencias entre propiedades; detección de ciclos; recálculo solo de lo afectado; cache en pages.computed. | P1 |
| FX-009 | Fórmula desde lenguaje natural ⚡ | Describir lo que se quiere ("días que faltan para la fecha límite, en rojo si es negativo") y la IA genera la fórmula. | P2 |

## 7.7 Búsqueda (SR)

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| SR-001 | Paleta de comandos | Ctrl/Cmd+K: búsqueda de páginas (título difuso con pg_trgm), acciones (nueva página, ir a hoy, cambiar tema, abrir ajustes…), recientes. Navegable con teclado. | P0 |
| SR-002 | Búsqueda full-text | Sobre título y contenido con tsvector en español + unaccent; ranking por relevancia; fragmentos con resaltado (ts_headline). | P0 |
| SR-003 | Filtros de búsqueda | Por tipo (página/fila/BD), BD concreta, padre, fechas de creación/edición, tags, solo títulos. | P1 |
| SR-004 | Búsqueda semántica ⚡ | Embeddings con pgvector; resultados por significado ("ideas sobre captar clínicas") combinados con full-text (búsqueda híbrida, RRF). | P2 |
| SR-005 | Búsqueda dentro de archivos ⚡ | Indexar texto de PDFs subidos. | P2 |
| SR-006 | Operadores ⚡ | "frase exacta", -excluir, tag:idea, in:Proyectos, edited:7d. | P2 |

## 7.8 Productividad y conocimiento ⚡ (PR)

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-001 | Notas diarias | Botón/atajo "Hoy" abre (o crea con plantilla) la nota del día dentro de la carpeta configurada. Navegar día anterior/siguiente. Mini calendario con días que tienen nota. | P1 |
| PR-002 | Bandeja de entrada / captura rápida | Atajo global en la app (Ctrl/Cmd+Shift+N) y en la PWA (share target) para capturar texto, enlaces o imágenes a la Bandeja. Procesar después: mover, convertir en tarea, archivar. | P1 |
| PR-003 | Recordatorios y notificaciones push | Recordatorios en fechas de bloques y propiedades; notificación Web Push en PC y celular (PWA instalada); posponer 10 min / 1 h / mañana; email opcional. | P1 |
| PR-004 | Vista "Hoy" | Agenda unificada: filas con fecha de hoy/vencidas de cualquier BD marcada como "de tareas", recordatorios y nota diaria. | P2 |
| PR-005 | Grafo de conocimiento | Visualización de nodos (páginas) y aristas (backlinks, relaciones, jerarquía) con filtros, zoom y grafo local de la página actual. | P2 |
| PR-006 | Repetición espaciada | Sesión de repaso /review con tarjetas vencidas (SM-2/FSRS), calificación Otra vez/Difícil/Bien/Fácil, estadísticas. | P2 |
| PR-007 | Plantillas de workspace | Galería propia de plantillas: Gestor de tareas, CRM de clientes (clínicas), Proyectos, Diario, Hábitos, Lecturas, Finanzas personales, Notas de reunión, Base de conocimiento. Instalables con un clic. | P1 |
| PR-008 | Rastreador de hábitos | Plantilla + vista calendario tipo "heatmap" con rachas. | P2 |
| PR-009 | Temporizador / Pomodoro | Widget en barra superior asociado opcionalmente a una fila (suma tiempo a una propiedad número). | P2 |
| PR-010 | Web clipper | Bookmarklet (y opcionalmente extensión) que guarda la página web actual como página (título, URL, contenido limpio con Readability) en la Bandeja. | P2 |

## 7.9 Inteligencia artificial ⚡ (AI)

Requiere ANTHROPIC_API_KEY. El uso de la API de Claude tiene coste por tokens: incluir límite mensual configurable y medidor de gasto en Ajustes (AI-010).

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-001 | Asistente en el editor | Espacio en línea vacía o selección + "Preguntar a IA": continuar escribiendo, resumir, mejorar redacción, corregir ortografía, cambiar tono, acortar/alargar, traducir, explicar, convertir en lista/tabla. Respuesta en streaming con Insertar / Reemplazar / Descartar. | P2 |
| AI-002 | Snapshot antes de IA | Toda edición aplicada por IA crea antes una versión before_ai. | P2 |
| AI-003 | Chat con el workspace (RAG) | Panel lateral: preguntar sobre todas las notas; búsqueda híbrida recupera páginas relevantes; respuestas con citas enlazadas a páginas/bloques. | P2 |
| AI-004 | IA con herramientas | El asistente puede crear páginas, añadir filas, editar propiedades y buscar (tool calling) con confirmación previa del usuario. | P2 |
| AI-005 | Generar base de datos | Describir una BD ("CRM para clínicas dentales en España") y la IA crea propiedades, opciones y vistas. | P2 |
| AI-006 | Autocompletar propiedades | Rellenar propiedades de filas a partir de su contenido (lote). | P2 |
| AI-007 | Resumen de página | Botón que genera TL;DR al inicio de la página. | P2 |
| AI-008 | Generar fórmula | Ver FX-009. | P2 |
| AI-009 | Prompts guardados | Crear y reutilizar prompts personalizados desde el menú IA. | P2 |
| AI-010 | Control de gasto | Registro de tokens por mensaje, total mensual y bloqueo al superar el límite. | P2 |

## 7.10 Automatizaciones e integraciones (AT)

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-001 | Automatizaciones de BD | Disparadores: fila creada, propiedad cambia (a un valor), fecha alcanzada, programado (cron), webhook entrante, botón. Acciones: editar propiedades, crear página, añadir relación, notificación push, email, webhook saliente, archivar, rellenar con IA. Condiciones con el constructor de filtros. | P2 |
| AT-002 | Historial de ejecuciones | Ver runs con estado, payload y errores; reintentar. | P2 |
| AT-003 | API REST personal | /api/v1: páginas (CRUD, contenido como bloques o Markdown), bases de datos (consultar con filtros, crear/editar filas), búsqueda, append de bloques, subida de archivos. Autenticación Bearer con tokens de api_tokens. Documentación OpenAPI en /api/v1/docs. | P2 |
| AT-004 | Webhooks salientes | Suscripción a eventos con firma HMAC y reintentos exponenciales. | P2 |
| AT-005 | Integración n8n | Documentar ejemplos: crear fila desde formulario web, nota diaria con resumen del calendario, guardar emails importantes. Compatible con el nodo HTTP Request de n8n. | P2 |
| AT-006 | Webhook entrante | URL única por automatización para recibir datos externos y crear/editar filas. | P2 |
| AT-007 | Atajos móviles | Endpoint de captura rápida para Atajos de iOS / Tasker de Android. | P2 |

## 7.11 Importación, exportación y backups (IO)

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| IO-001 | Exportar página a Markdown | Con subpáginas opcional (ZIP con estructura de carpetas e imágenes). | P1 |
| IO-002 | Exportar a PDF | Exportador de BlockNote o impresión con hoja de estilos dedicada. | P1 |
| IO-003 | Exportar a DOCX | Exportador DOCX de BlockNote (paquete XL). | P2 |
| IO-004 | Exportar a HTML | Página estática autocontenida. | P2 |
| IO-005 | Exportación total | ZIP de todo el workspace: JSON completo (re-importable) + Markdown + CSV de BDs + archivos. | P1 |
| IO-006 | Importar Markdown | Archivos .md sueltos o carpeta ZIP (estilo Obsidian, con [[enlaces]] convertidos a menciones). | P1 |
| IO-007 | Importar desde Notion | Desde la exportación de Notion (ZIP Markdown + CSV): reconstruir jerarquía, páginas, BDs (CSV → propiedades) e imágenes. | P1 |
| IO-008 | Backups automáticos ⚡ | Cron diario genera exportación total en el object storage; retener 7 diarios + 4 semanales; restaurar desde Ajustes. Complementa el point-in-time restore de Neon. | P1 |
| IO-009 | Importar HTML / DOCX | Convertir documentos al formato de bloques. | P2 |

## 7.12 Publicación (SH)

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| SH-001 | Publicar en la web | Publicar una página en /p/{slug} de solo lectura (renderizado SSR, rápido, SEO opcional). Incluir subpáginas opcional. | P2 |
| SH-002 | Protección con contraseña ⚡ | Contraseña opcional por enlace. | P2 |
| SH-003 | Caducidad ⚡ | Enlaces que expiran en una fecha. | P2 |
| SH-004 | Estadísticas ⚡ | Contador de visitas por enlace. | P2 |
| SH-005 | Revocar | Despublicar al instante. | P2 |

## 7.13 Personalización y ajustes (SE)

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| SE-001 | Tema claro / oscuro / sistema | Cambio instantáneo sin parpadeo (script en <head>). | P0 |
| SE-002 | Color de acento | Paleta de acentos para la UI. | P1 |
| SE-003 | Atajos personalizables ⚡ | Lista de todos los atajos con editor y detección de conflictos. Hoja de atajos con ?. | P2 |
| SE-004 | Preferencias regionales | Idioma, zona horaria, formato de fecha/hora, primer día de la semana, moneda por defecto. | P1 |
| SE-005 | Ajustes de notas diarias y bandeja | Carpeta destino y plantilla. | P1 |
| SE-006 | Seguridad | Cambiar contraseña, passkeys, 2FA, sesiones activas, tokens de API. | P1 |
| SE-007 | Datos | Exportar, importar, backups, vaciar papelera, uso de almacenamiento. | P1 |
| SE-008 | IA | Modelo de Claude, idioma y tono por defecto, límite de gasto. | P2 |
| SE-009 | CSS personalizado ⚡ | Campo de CSS propio aplicado a toda la app. | P2 |

## 7.14 PWA y móvil (PW)

| ID | Funcionalidad | Detalle / criterio de aceptación | Prio. |
| --- | --- | --- | --- |
| PW-001 | Instalable | Manifest, iconos, splash; instalable en Windows/Mac/Android/iOS desde el navegador. | P1 |
| PW-002 | Notificaciones push | Service worker para Web Push (ver PR-003). | P1 |
| PW-003 | Lectura offline | Cache de páginas visitadas recientemente (IndexedDB) para lectura sin conexión. | P2 |
| PW-004 | Edición offline | Cola de cambios en IndexedDB que se sincroniza al reconectar, con detección de conflictos por versión. | P2 |
| PW-005 | Share target | Compartir desde otras apps del celular hacia la Bandeja. | P2 |
| PW-006 | UI táctil | Gestos: deslizar para abrir sidebar, menú de bloque con pulsación larga, barra de formato sobre el teclado. | P1 |

## 7.15 Atajos de teclado (resumen mínimo)

| Atajo | Acción |
| --- | --- |
| Ctrl/Cmd + K | Paleta de comandos / búsqueda |
| Ctrl/Cmd + N | Nueva página |
| Ctrl/Cmd + Shift + N | Captura rápida a la Bandeja |
| Ctrl/Cmd + Shift + D | Abrir nota de hoy |
| Ctrl/Cmd + \ | Mostrar/ocultar sidebar |
| Ctrl/Cmd + Shift + L | Cambiar tema |
| Ctrl/Cmd + P | Búsqueda rápida de páginas por título |
| Ctrl/Cmd + F | Buscar en la página |
| Ctrl/Cmd + Shift + F | Modo enfoque |
| Ctrl/Cmd + Alt + 0…9 | Convertir bloque (texto, H1–H3, checklist, viñeta, numerada, toggle, código, página) |
| Ctrl/Cmd + D | Duplicar bloque |
| Ctrl/Cmd + Shift + ↑/↓ | Mover bloque |
| Esc | Seleccionar bloque actual |
| Alt + ← / → | Atrás / adelante |
| ? | Hoja de atajos |

# 8. Requisitos no funcionales

## 8.1 Rendimiento

- Página con 500 bloques: carga inicial < 1 s (BD despierta), escritura sin lag perceptible (< 16 ms por tecla).

- Vista tabla con 5.000 filas: scroll fluido con virtualización; consulta inicial < 500 ms.

- Sidebar con 2.000 páginas: carga perezosa por niveles.

- Bundle: carga diferida (next/dynamic) de Excalidraw, Mermaid, KaTeX, Recharts, mapa y editor de fórmulas.

- Cold start de Neon (plan gratuito, escala a cero): mostrar skeletons; no bloquear la UI. Precalentar con una consulta ligera al abrir la app.

## 8.2 Seguridad

- Verificar sesión en cada Server Action y Route Handler (no confiar solo en el middleware).

- Toda consulta filtra por workspace_id del usuario autenticado.

- Validación Zod en todas las entradas. Sanitizar HTML pegado y contenido publicado (DOMPurify en el render de páginas públicas).

- Embeds con lista blanca de dominios e iframes con sandbox.

- Cabeceras: CSP estricta, HSTS, X-Frame-Options DENY (excepto /p/* si se permite embeber), Referrer-Policy.

- Tokens de API guardados solo como hash. Secretos únicamente en variables de entorno.

- Subidas: validar tipo MIME y tamaño (máx. 50 MB por archivo, configurable); nombres aleatorios en el bucket.

- Rate limiting en login, API pública, endpoints de IA y obtención de metadatos de URLs (prevenir SSRF: bloquear IPs privadas).

## 8.3 Fiabilidad y datos

- Concurrencia optimista con pages.version (4.3).

- Transacciones para operaciones multi-tabla (crear fila con ID único, mover páginas con hijos, guardar contenido + backlinks).

- Backups diarios (IO-008) + historial de Neon.

- Errores: boundary de React por sección, logging en servidor y notificación (toast) al usuario. Opcional: Sentry.

## 8.4 Jobs programados (Vercel Cron)

| Endpoint | Frecuencia sugerida | Tarea |
| --- | --- | --- |
| /api/cron/reminders | Cada 5–15 min (según plan de Vercel) | Enviar recordatorios vencidos y reprogramar recurrentes. |
| /api/cron/recurring | Cada hora | Crear páginas de plantillas recurrentes. |
| /api/cron/automations | Cada 15 min | Disparadores programados y por fecha. |
| /api/cron/embeddings | Cada 30 min | Recalcular embeddings con embedding_stale = true (lotes). |
| /api/cron/backup | Diario 03:00 (hora Colombia) | Exportación total al storage. |
| /api/cron/cleanup | Diario | Purgar papelera > 30 días, archivos huérfanos, versiones según retención, logs viejos. |

Si el plan de Vercel limita la frecuencia de los crons, usar un disparador externo (por ejemplo n8n o cron-job.org) que llame a los endpoints con CRON_SECRET.

## 8.5 Accesibilidad e internacionalización

- Navegable 100 % por teclado; roles ARIA (componentes Radix); contraste AA en ambos temas.

- Textos de UI en archivos de traducción (next-intl), español por defecto.

## 8.6 Testing

- Unit (Vitest): motores de fórmulas, filtros, ordenamiento, rollups, índice fraccionario, conversión de tipos de propiedad, parser de fechas en lenguaje natural, Markdown ↔ bloques.

- Integración: services contra una rama de Neon de test (o Postgres local en Docker).

- E2E (Playwright): login, crear página y escribir, menú "/", mover en sidebar, crear BD + vista tablero + filtros, búsqueda, papelera y restauración, publicar página.

- CI en GitHub Actions: lint, typecheck, unit, build en cada PR.

# 9. Guía de interfaz

- Layout: sidebar izquierda (260 px), barra superior con breadcrumbs, estado de guardado, favoritos, compartir, comentarios, historial y menú "…"; contenido centrado (máx. 720 px, o completo con full_width).

- Estética: limpia y tipográfica, con identidad propia (no clonar los colores ni iconos de Notion). Fuente de UI Inter; serif opcional (Source Serif); mono JetBrains Mono.

- Microinteracciones: transiciones de 150 ms, skeletons en cargas, toasts con "Deshacer" tras eliminar/mover/archivar.

- Estados vacíos: cada vista y sección con estado vacío útil (acción principal + atajo).

- Peek de filas: panel lateral de 50 % del ancho redimensionable; Esc cierra; flechas ↑/↓ cambian de fila.

- Móvil: barra inferior con Buscar, Hoy, Nueva, Bandeja; editor con barra de herramientas sobre el teclado.

# 10. API REST pública (resumen)

Base: /api/v1. Autenticación Authorization: Bearer ntp_xxx. Respuestas JSON; errores { error: { code, message } }. Paginación por cursor (?cursor=&limit=).

| Método | Ruta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET | /pages/:id | Obtener página (metadatos + propiedades). ?format=blocks¦markdown incluye contenido. |
| POST | /pages | Crear página (padre o base de datos, título, propiedades, contenido en bloques o Markdown). |
| PATCH | /pages/:id | Actualizar título, icono, propiedades, archivar. |
| DELETE | /pages/:id | Enviar a papelera. |
| POST | /pages/:id/blocks | Añadir bloques (o Markdown) al final o tras un bloque. |
| GET | /databases/:id | Esquema de la BD (propiedades, vistas). |
| POST | /databases/:id/query | Consultar filas con filtros y orden (mismo formato que vistas). |
| GET | /search?q= | Búsqueda full-text / híbrida. |
| POST | /capture | Captura rápida a la Bandeja (texto, URL). |
| POST | /files | Subir archivo y obtener file_id. |

# 11. Roadmap por fases

Cada fase termina con la app desplegada en Vercel y usable. Los IDs referencian la sección 7.

## Fase 0 — Fundaciones (1–2 días)

Objetivo: Proyecto creado, desplegado y conectado a Neon con autenticación.

Incluye:

- Next.js + TypeScript estricto + Tailwind + shadcn/ui + ESLint/Prettier/Husky.

- Configuración de Neon (sección 5.1), Drizzle, extensiones, esquema base: Better Auth, workspaces, user_settings, pages.

- AU-001, AU-002, AU-003, AU-004. Endpoint /api/health.

- Despliegue en Vercel con integración Neon. CLAUDE.md, docs/PROGRESS.md, docs/DECISIONS.md.

Criterios de aceptación:

- npm run build pasa; login funciona en producción; /api/health responde con la versión de Postgres.

- Ningún otro email puede registrarse.

## Fase 1 — Páginas y editor (MVP de escritura)

Objetivo: Poder usar la app a diario como cuaderno de notas.

Incluye:

- NV-001…007, NV-009, NV-012; PG-001, PG-002, PG-004, PG-007, PG-008, PG-009, PG-012.

- ED-001…010, ED-017, ED-018, ED-030…037, ED-039, ED-044.

- Autoguardado con versión optimista; subida de imágenes al storage (files).

- SR-001 (títulos), SR-002. SE-001.

Criterios de aceptación:

- Crear, anidar, mover (drag & drop), duplicar, eliminar y restaurar páginas.

- Escribir con todos los bloques P0, menciones y pegado inteligente; nada se pierde al recargar.

- Búsqueda encuentra texto del contenido con tildes o sin ellas.

- Tests E2E de los flujos anteriores en verde.

## Fase 2 — Bases de datos núcleo

Objetivo: Gestionar tareas y proyectos como en Notion.

Incluye:

- Tablas databases, database_properties, database_views.

- DB-001…004, DB-013, DB-020, DB-021, DB-022, DB-040, DB-041, DB-044, DB-045, DB-052. ED-024.

Criterios de aceptación:

- Crear BD inline y de página completa, añadir propiedades de todos los tipos básicos.

- Tabla editable con teclado y tablero kanban con arrastre funcionan sobre 1.000 filas sin lag.

- Filtros AND/OR anidados y orden persistidos por vista.

## Fase 3 — Bases de datos avanzadas

Objetivo: Relaciones, fórmulas y más vistas.

Incluye:

- relation_links; DB-005, DB-006, DB-007 y motor FX-001…008.

- DB-023, DB-024, DB-025, DB-042, DB-043, DB-046, DB-047, DB-048, DB-049, DB-064, DB-009.

Criterios de aceptación:

- Suite de tests del motor de fórmulas con > 90 % de cobertura (incluye casos equivalentes a fórmulas reales de Notion).

- Relación bidireccional + rollup + fórmula funcionando en una plantilla "Proyectos ↔ Tareas".

## Fase 4 — Organización y pulido

Objetivo: Paridad cómoda con Notion en el día a día.

Incluye:

- PG-003, PG-005, PG-006, PG-010, PG-011, PG-013, PG-014, PG-015, PG-018.

- ED-002 (toggle headings), ED-011…016, ED-019, ED-020, ED-025, ED-038, ED-040, ED-041, ED-043.

- NV-008, NV-013; SR-003; SE-002, SE-004…007; AU-005…007.

- IO-001, IO-002, IO-005, IO-006, IO-007, IO-008. PR-007.

Criterios de aceptación:

- Historial de versiones con restauración; backlinks; importación de una exportación real de Notion.

- Backup diario verificado y restaurable.

## Fase 5 — Productividad y PWA

Objetivo: Que la app trabaje para ti, también en el celular.

Incluye:

- PW-001, PW-002, PW-006; PR-001, PR-002, PR-003; tablas reminders, push_subscriptions, recurring_templates.

- Crons de 8.4 (reminders, recurring, cleanup, backup).

Criterios de aceptación:

- Recordatorio programado llega como notificación push al celular con la PWA instalada.

- Nota diaria y captura rápida funcionan desde móvil.

## Fase 6 — Esteroides

Objetivo: Lo que Notion no tiene.

Incluye:

- IA: AI-001…010, SR-004 (embeddings), DB-012, FX-009.

- Automatizaciones y API: AT-001…007, DB-008, ED-023, tablas automations, automation_runs, api_tokens, webhooks.

- Conocimiento: PR-004, PR-005, PR-006, ED-028, PG-017, ED-027.

- Vistas: DB-026, DB-027, DB-028, DB-029; DB-010, DB-011, DB-062, DB-063.

- Editor: ED-021, ED-022, ED-026, ED-029, ED-042. Publicación SH-001…005.

- Extras: NV-010, NV-011, PW-003, PW-004, PW-005, PR-008…010, SE-003, SE-008, SE-009, AU-008, AU-009, IO-003, IO-004, IO-009, SR-005, SR-006.

Criterios de aceptación:

- Cada funcionalidad se entrega de forma independiente con sus tests; el orden dentro de la fase lo decide el dueño del proyecto según uso real.

# 12. Prompt inicial para Claude Code

Copiar y pegar en Claude Code, en una carpeta vacía, después de guardar este documento como docs/SPEC.md (o .docx):

Lee completo docs/SPEC.md. Es la especificación y fuente de verdad de este proyecto:

un clon personal de Notion (un solo usuario) con Next.js + BlockNote + Postgres en Neon

+ Drizzle, desplegado en Vercel.

Vamos a ejecutar SOLO la Fase 0 (sección 11). Pasos:

1. Crea el proyecto Next.js (App Router, TypeScript estricto, Tailwind, ESLint, src/),

añade shadcn/ui, Prettier, Husky + lint-staged y la estructura de carpetas de la sección 4.5.

2. Configura Neon siguiendo exactamente la sección 5.1:

- npx neon skills -y y sigue las instrucciones del skill de Neon.

- npm i -g neon@latest (si falla, usa npx neon@latest).

- neon init -y --org-id org-old-dawn-72911020 --project-id plain-waterfall-53697106

--branch production --services postgres

- neon deploy

Si algún comando abre el navegador para login, avísame para completarlo.

Elige el driver según el skill de Neon para Vercel serverless.

3. Configura Drizzle y crea las migraciones para: extensiones (pg_trgm, vector, unaccent),

enums de la sección 6.3, tablas de Better Auth, workspaces, user_settings y pages

EXACTAMENTE como en la sección 6 (columnas, tipos, restricciones e índices).

4. Implementa AU-001 a AU-004 con Better Auth y el endpoint /api/health.

5. Crea CLAUDE.md (sección 1.2), docs/PROGRESS.md con todos los IDs de la sección 7

en estado "pendiente", y docs/DECISIONS.md.

6. Demuestra que funciona: lint, typecheck y npm run build pasan; arranca la app,

crea el usuario en /setup, inicia sesión y llama a /api/health.

7. Repórtame qué cambió, la salida de los comandos que lo prueban y cualquier fallo.

No avances a la Fase 1 hasta que yo lo confirme.

Para las fases siguientes, usar el mismo patrón: "Ejecuta la Fase N de docs/SPEC.md. Actualiza PROGRESS.md. Cumple los criterios de aceptación y demuéstralo."

# 13. Licencias, costes y riesgos

## 13.1 Licencias

- BlockNote núcleo: MPL-2.0, uso libre.

- Paquetes XL de BlockNote (multi-column, exportadores, IA): GPL-3.0 o licencia comercial. Para una app personal no distribuida es aceptable; si algún día se vende como producto cerrado, revisar licencia.

- Excalidraw, Mermaid, KaTeX, Shiki, Leaflet: licencias permisivas (MIT/BSD).

- Marca: no usar el nombre "Notion", su logo ni assets. Elegir un nombre propio para la app.

## 13.2 Costes previstos

| Servicio | Plan | Coste |
| --- | --- | --- |
| Vercel | Hobby | Gratis (revisar límites de crons y funciones). |
| Neon | Free | Gratis: 1 GB de almacenamiento por proyecto, escala a cero. |
| Object storage | Neon 5 GB / Vercel Blob / R2 | Gratis en el rango de uso personal. |
| Claude API | Pago por uso | Variable; controlado con el límite de AI-010. |
| Voyage (embeddings) | Pago por uso / free tier | Bajo para volumen personal. |
| Resend (email) | Free | Gratis en volumen personal. |

## 13.3 Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Cold starts de Neon en plan gratuito | Skeletons, precalentamiento, cache local en IndexedDB. |
| Pérdida de datos por conflicto entre pestañas/dispositivos | Versión optimista + snapshots + backups diarios. |
| Complejidad del motor de fórmulas | Código puro, tests exhaustivos, entregar en Fase 3 de forma incremental. |
| Límites del editor BlockNote para bloques avanzados | Bloques custom con su API; si algo no es viable, documentar alternativa en DECISIONS.md. |
| Crecimiento del alcance | Respetar prioridades P0 → P1 → P2 y el roadmap. |
| Límites de crons en Vercel Hobby | Disparador externo (n8n / cron-job.org) con CRON_SECRET. |

# 14. Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| Bloque | Unidad del editor (párrafo, encabezado, imagen…). Tiene id, tipo, props, contenido e hijos. |
| Página | Registro de pages. Puede contener bloques, subpáginas y bases de datos. |
| Base de datos | Colección de filas con propiedades tipadas y vistas. |
| Fila | Página que pertenece a una base de datos (kind = row). |
| Propiedad | Columna tipada de una base de datos. |
| Vista | Forma guardada de ver una BD (tabla, tablero…) con filtros/orden/agrupación propios. |
| Vista enlazada | Vista de una BD existente colocada dentro de otra página. |
| Rollup | Agregación de valores de filas relacionadas. |
| Backlink | Referencia entrante: otra página que enlaza o menciona a la actual. |
| Side peek | Panel lateral para abrir una fila sin salir de la vista. |
| Índice fraccionario | Cadena ordenable que permite insertar entre dos elementos sin renumerar. |
| RAG | Generación aumentada por recuperación: la IA responde usando tus páginas como contexto. |